

**Zapisnik sa konsultacija**

**Sazivanje sastanka**

Sastanak tima ProjectONE sa profesorom Nenadom Stefanovićem održan je u Kragujevcu dana 02.03.2018 u periodu od 11:00 do 12:00 časova.

Prisustvovali su:

* Doc. dr Nenad Stefanović
* Dušan Mijailović
* Stefan Nestorović
* Andrija Đonić
* Marija Đorđević

**Tačke dnevnog reda:**

*SoW:*

* + Jasnije opisivanje ciljeva projekta.
  + Precizniji opis trenutnog stanja.

*Project Charter:*

* + Dopunjavanje liste stakeholder-a.
  + Faze na projektu.
  + Detaljniji opis ciljeva projekta.

*Project Scope:*

* + Šta projekat uključuje, a šta ne uključuje.
  + Dopunjavanje obima posla sa dodatnim funkcionalnostima.

*Funkcionalni i nefunkcionalni zahtevi:*

* + Sortiranje tabela prema prioritetu zahteva.
  + Dopuna sa još zahteva.

*Plan upravljanja rizicima:*

* + Bliže objašnjenje plana upravljanja rizikom za neke rizike.
  + Izmena matricu rizika da sadrži ID svakog rizika.

*Vremenski plan projekta:*

* + Odvojiti zadatke po fazama izrade projekta.
  + Preraspoređivanje rokova I zavisnosti između zadataka.

*IDEF0 dijagram:*

* + Uvođenje podprocesa za kadrovsko administriranje obdaništa.
  + Uvođenje podprocesa za upravljanje zahtevima za nabavku obdaništa.
  + Dodati još jedan podnivo u procesu za upravljanje sistemom obdanista.