

# **Project Charter**

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv projekta: | Informacioni sistem obdaništa PU *"Nada Naumović"* |
| Datum početka: | 21.02.2017. |
| Datum završetka: | 14.03.2017. |
| Sponzor projekta: | IMI |
| Razvojni tim: | ProjectONE |

## **Problem**

Sistem skladištenja i obrade podataka u obdaništima PU *"Nada Naumović"* vrši se na tradicionalni način, u papirnom obliku. Ovaj sistem je sa povećanjem količine podataka za obradu počeo da pokazuje nedostatke koji su vremenom doveli do usporavanja rada sistema. Pretraga, ažuriranje i kreiranje potrebnih dokumenata je postalo otežano, a i bezbednost i konzistentnost podataka su postali ugroženi. Javio se problem odvojenih skladišnih prostora u kojima su smeštena dokumenta, usled čega se povećalo vreme pronalaženja podataka čijom bi se obradom dobile korisne informacije. Postoji problem sa održavanjem tačnosti istih podataka koji se čuvaju na više različitih mesta. Postojeći sistem nije fleksibilan pa je samim tim unapređivanje i optimizacija sistema težak proces. U postojećem sistemu, zaposleni nemaju podršku pri donošenju bitnih odluka. Izveštavanje i komunikacija sa roditeljima su retko pravovremeni i skloni greškama.

## **Opis projekta**

Izradainformacionog sistema obdaništa predškolske ustanove *"Nada Naumović"*.

## **Ciljevi projekta**

Glavni cilj projekta jeste izrada i implementacija informacionog sistema koji će omogućiti efikasnije funkcionisanje obdaništa. Uvođenjem informacionog sistema, postiže se značajno ubrzanje pretrage samih podataka, kao i obrada istih. Skladištenjem podataka u relacionoj bazi, održava se visok nivo konzistentnosti podataka, dostupnost podataka postaje znatno veća čime se ostvaruje ušteda prostora i vremena. Samim tim, povećava se produktivnost zaposlenih. Ostvaruje se bolja komunikacija sa roditeljima i komunikacija obdaništa sa centralom.

## **Obim projekta**

Informacioni sistem obuhvata procese koji uključuju: vođenje evidencije o dolascima dece, praćenje plana i programa vaspitno-obrazovnog rada, beleženje podataka o napredovanju dece, radnim sastancima, saradnji sa porodicom i stručnom usavršavanju vaspitača.

## **Faze na projektu**

## **Budžet projekta**

Budžet projekta obuhvata izradu informacionig sistema obdaništa. Izrada informacionog sistema trajaće ***mesec dana*** I koštaće ***3.000,00€***.

## **Pretpostavke i ograničenja**

Pretpostavlja se da zaposleni dovoljno poznaju rad na računaru, kao I da su direktor i zaposleni spremni za saradnju.

## **Rizici projekta**

Neki od rizika koji se mogu javiti tokom razvoja informacionog sistema su: loše definisani klijentski zahtevi, odustajanje člana razvojnog tima, neispunjenje osnovnih zahteva projekta, slab kvlitet opreme, prekoračenje budžeta i zakašnjenje u izradi projekta.

## **Stakeholders (nosioci rizika)**

Odgovorne osobe za sve pomenute rizike:

* Marija Đorđević
* Andrija Đonić
* Stefan Nestorović
* Direktor ustanove
* Zamenik direktora
* Direktor za vaspitno-obrazovni rad
* Glavni vaspitač obdaništa
* Vaspitači